## Slide 1: UNIVERSIDAD NACIONAL FEDERICO VILLARREAL
ESCUELA UNIVERSITARIA DE POSGRADO
MAESTRIA EN GERENCIA DE LA CONSTRUCCIÓN MODERNA
INVESTIGACIÓN I
DOCENTE: Dr. Carlos Magno Chavarry Vallejos
PRESENTADO : HORACIO OLAYA ESPÍRITU
TITULO: GESTIÓN DE COSTOS PARA EL MONITOREO DEL ESTADO SITUACIONAL DE LOS CENTROS EDUCATIVOS – CARBAYLLO 2018

## Slide 2
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Descripción de la realidad problemática
En Estados Unidos en 1987 se crea la Guía de PMBOK y es reconocida como estándar por el American Nacional Standards Institute (ANSI). El problema de muchas empresas siempre fue como saber si en un determinado tiempo estás perdiendo o estas ganando es por ello que la gestión del valor ganado evalúa el desempeño y el avance del proyecto de tal manera que con ello se puede monitorear en cualquier momento el estado situacional en la construcción de proyectos.
En América los primeros países que implementaron la guía del PMBOK fueron Panamá, Chile, Colombia y México.
En el Perú se aplicó la guía del PMBOK en la Central Eléctrica Platanal la más grande en 30 años con capitales peruanos y se realizó en tiempo record.
La gran mayoría de las empresas constructoras peruanas no aplican metodología de gestión de costos ocasionando con ello que estas dejen de obtener mayoras ganancias y que además la obra se concluya en el plazo establecido.

## Slide 3
Si las empresas aplicaran la variación del cronograma (SV) en un determinado tiempo estas se darían cuenta en qué porcentaje está el proyecto ósea si se encuentran atrasados y/o adelantados, igualmente si aplicaran el desempeño del costo (CV) inmediatamente comprobaría la situación económica en la que se encuentra, asimismo para la aplicación del índice e desempeño del cronograma (SPI) verificarían el rendimiento en lo que respecta al cronograma, de la misma forma al aplicar el índice de desempeño del costo en un determinado tiempo se darían cuenta de que tan eficaz han sido en la parte económica.
Es por ello que tan importante es que las empresas empiecen a utilizar estas herramientas de gestión para que obtengan mayores beneficios y de esta manera podrán evaluar el desempeño y el alcance del proyecto.

## Slide 4
Justificación
Para la presente investigación se usó la metodología del valor ganado con el fin de revertir las perdidas y/o atrasos dando las medidas preventivas y/o correctivas del caso, con ello se evitara que las obras concluyan con sobrecostos y por ende no se desembolsara más dinero de tal forma que estás sean utilizados en nuevos proyectos, con la aplicación del valor ganado se podrá monitorear el desempeño y el avance de nuestro proyecto, con el presente estudio se está aportando con un instrumento creado para este fin como es el cuestionario. Este estudio resume el aporte teórico de los autores más importantes que hacen referencia a las variables en estudio.

## Slide 5
Viabilidad
El presente estudio de investigación es viable ya que se dispone del tiempo razonable para la realización de la tesis, asimismo se dispone de la información necesaria para el desarrollo tanto en tesis nacionales e internacionales y de revistas relacionadas a la materia de investigación, asimismo se dispone de los recursos económicos necesarios para poder ejecutar y terminar la presente tesis.

## Slide 6
Limitaciones
Para la ejecución de la presente investigación no se presentaran dificultades en relación al material bibliográfico ya que se cuenta con tesis nacionales e internacionales y de revista que permitirán complementar el estudio de investigación, igualmente se cuenta con el apoyo de la empresa para la entrega de la documentación necesaria para la elaboración de la tesis.

## Slide 7
Importancia
Con la aplicación del valor ganado se podrá prevenir y/o corregir en caso se identifique durante la ejecución de las actividades si estas se encuentran en perdida y/o atrasos en un determinado corte con una línea base establecida, de esta forma se podrá monitorear el estado situacional de la obra. El uso de nuevas metodologías relacionadas a la gestión de costos en la que se permita obtener mejores resultados que las metodologías convencionales en el ahorro de tiempo y dinero y con la utilización de la menor cantidad de recursos.

## Slide 8
PROBLEMA | OBJETIVOS | HIPÓTESIS | VARIABLE
Problemas general | Objetivo general | Hipótesis general | Variable independiente
¿En qué medida la gestión del valor ganado establece el estado situacional en la construcción de un proyecto educativo en el distrito de Carabayllo 2018? | Determinar el valor ganado para establecer el estado situacional en la construcción de un proyecto educativo en el distrito de Carabayllo 2018. | Aplicando el valor ganado se establecerá el estado situacional en la construcción de un proyecto educativo en el distrito de Carabayllo 2018. | Gestión del Valor Ganado: SV (variación del cronograma); CV (variación del costo); CPI (Índice de desempeño del presupuesto); SPI (índice de desempeño del cronograma).
Problemas Específicos | Objetivos Específicos | Hipótesis Específicas | Variable Dependiente
¿En qué medida la variación del cronograma establece el atraso y/o adelanto de un proyecto? ¿En qué medida la variación del costo establece la perdida y/o ganancia de un proyecto? ¿En qué medida el índice de desempeño del cronograma establece la eficiencia del cronograma de un proyecto? ¿En qué medida el índice de desempeño del costo establece la eficiencia en el costo de un proyecto? | Determinar la variación del cronograma para establecer el atraso y/o adelanto de un proyecto. Determinar la variación del costo para establecer la perdida y/o ganancia de un proyecto. Determinar el índice de desempeño del cronograma para establecer la eficiencia en el cronograma de un proyecto. Determinar el índice de desempeño del costo para establecer la eficiencia en el costo de un proyecto. . | Aplicando la variación del cronograma se establecerá el atraso y/o adelanto de un proyecto. Aplicando la variación del costo se establecerá la perdida y/o ganancia de un proyecto. Aplicando el índice de desempeño del cronograma se establecerá la eficiencia en el cronograma de un proyecto. Aplicando el índice de desempeño del costo se establecerá la eficiencia en el costo de un proyecto | Estado Situacional: Avance Físico Económico Presupuesto
MATRIZ DE CONSISTENCIA

## Slide 9
Método de La Investigación
El método es una investigación deductiva porque se identificará las causas que han originado el estado situacional de la obra si se encuentra en atraso y/o adelanto, en perdida y/o ganancia en las construcciones de edificaciones de colegios en el distrito de Carabayllo, también es de orientación aplicada porque se hará un plan de mejora para evitar los inconvenientes o las deficiencias que en la obra de investigación se detectaron, también el enfoque es cuantitativo ya que mis objetivos se plantearán hallar la variación del cronograma, variación de costo, índice de desempeño del presupuesto y el índice de desempeño del cronograma en índices, por último el estudio de la recolección de datos es prolectiva, porque se utilizara instrumentos de recolección creados a fin de lograr los objetivos del estudio.

## Slide 10
Tipo de la Investigación
El tipo de investigación es descriptivo, porque se describirán el costo real, la valorización, el valor ganado de la obra en un momento determinado el cual nos servirá en qué situación se encuentra la obra.

## Slide 11
Nivel dela Investigación
El nivel de investigación es descriptivo, porque se determinará el estado situacional mediante los indicadores variación del cronograma, variación de costo, índice de desempeño del presupuesto y el índice de desempeño del cronograma, y por consiguiente se hará la proyección mediante el método del valor ganado.

## Slide 12
Diseño de la Investigación
El diseño de la investigación es no experimental, porque los datos que han sido extraídos mediante el instrumento no se van a manipular y de las cuales serán procesados para la obtención de los resultados; también es prospectivo, porque los datos se forman de fuente primaria creado a interés del investigador sobre los procedimientos realizados en cada una de las empresas con respecto al monitoreo del costo y por último es una investigación transversal, porque para el estado situacional se hace un corte en una línea base y en ese momento se analizará el costo real, el planificado y el valorizado ósea se mide una sola vez.
Finalmente el estudio del diseño de la investigación es caso – control, porque se analizará el efecto ósea el Estado Situacional y cuales han sido las causas que lo originaron por mal control, mala logística, por equipo inadecuados o por materiales retrasados.